Département informatique
1 place de George Brassens
31073 Blagnac

Module : PTUT

EVAL-ATEX

Rapport de projet tuteuré

Du 13/09/2019 au 24/01/2020

Jonathan Morgado-Samagaio 17/02/2022

Table des matières

## Introduction
De septembre 2021 à janvier 2022, mon groupe (Tom Dupuy, Valentin Da Cruz et Ilya Bulachov ) et moi, Jonathan Morgado-Samagaio, avons effectué un projet tuteuré sur l’élaboration d’une application répondant à la demande d’un client. Notre client était Mr Hardy Laurent et notre superviseur était Marianne De Michiel.
En France et partout dans le monde, des employés d’entreprise sont exposés à des dangers liés à l’explosion de produit chimique dans leur espace de travail. Mais comment peut-on les accompagner et les protéger ? Pour répondre à cette question, des applications d’évaluation de risque d’explosion de produit chimique ont été mis en place comme OSER-ATEX. Cependant cette application ne convenait plus au client de la CARSAT (assurance maladie). En effet, l’application devenait vieille et contenait différents problèmes qui devenaient pénalisants. C’est pourquoi nous sommes intervenu. Notre objectif fixé par Laurent Hardy, notre client, était d’étudier l’ancienne application OSER-ATEX et d’en créer une toute nouvelle (EVAL-ATEX) répondant aux besoins.
Lors de ce rapport, nous essayerons de répondre aux questions suivantes : Quel était l’environnement du client ? Quels étaient les besoins, les contraintes ? Comment s’est déroulé le projet tuteuré ?
Dans un premier temps, nous présenterons le client. Dans un second temps, nous verrons les objectifs techniques et l’organisation de l’équipe. Dans un dernier temps, nous étudierons la méthodologie suivie, le déroulement du projet et enfin, nous verrons les résultats que nous avons obtenus.
## 1) Présentation du client
Le client qui est associé à notre projet est Mr Hardy Laurent. Il est contrôleur de sécurité chez CARSAT (Retraite et santé au travail). Mais qu’est-ce que Carsat ?
La CARSAT Midi-Pyrénées, Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail  Midi-Pyrénées, est un organisme de droit privé chargé de trois grandes missions de service public au profit des salariés et entreprises relevant du régime général de la sécurité sociale :
- La préparation et le paiement de la retraite,
- L’aide et l’accompagnement des assurés en difficultés,
- La prévention et la tarification des risques professionnels.
La CARSAT Midi-Pyrénées, est l’assureur solidaire des employeurs du régime général pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
À ce titre, elle  a pour mission de contribuer à développer et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP)  dans les entreprises de la circonscription. L’objectif est d’accompagner les entreprises à devenir autonomes en prévention des risques professionnels pour leur permettre de réduire l'exposition de leurs salariés à ces risques et ainsi de réduire le nombre et  la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles et de contribuer à l’amélioration des conditions de travail dans les entreprises.

## 2) Analyse des besoins et des moyens
- 2.1) Analyse de l’existant et de la demande
#### 2.1.1) Description du logiciel existant

Le logiciel existant a été développé en C#. En téléchargeant l’archive sur le site du Carsat, nous nous retrouvons avec des installateurs de l’application suivant l’architecture de notre système d’exploitation. Une fois le logiciel lancé, nous nous retrouvons sur la page d'accueil avec le logo de l’assurance-maladie, un champ pour choisir notre espace de travail et le choix du type de produit pour lancer le bon type de formulaire.

En choisissant le type de produit, nous nous retrouvons donc sur la page de saisie des différents produits. Si le choix a été “Gaz, liquide ou vapeur”, nous devons choisir si le produit est un gaz ou un liquide pour afficher les champs. Les différents champs sont :

- Nom du produit
- Forme du produit
- FDS (date)
- Densité
- Point éclair (°C)
- TAI (°C) : Température d’Auto-Inflammation
- LIE (%) : Limite Inférieur d’Explosivité
- LSE (%) : Limite Supérieur d’Explosivité
- EMI : Énergie Minimale d’Inflammation
- Quantité (L)
- Conditionnement (L)
- Unité de travail
- Situation de travail
- Température d’utilisation

Si on choisit “Gaz”, les champs Forme du produit, Point éclair et Température d’utilisation ne sont pas modifiables. Il y a plusieurs contraintes sur les champs :

- Les valeurs densité,  LIE et LSE sont numériques et sont obligatoires
- Le LIE doit être strictement inférieur au LSE

Le bouton “Ajouter” permet d’ajouter le produit saisi dans le tableau à droite de la fenêtre. Le bouton “Réinitialiser” permet de remettre tous les champs à 0. En dessous du tableau, nous avons un champ permettant de sélectionner une ligne du tableau pour la supprimer.

Nous pouvons nous rendre compte sur cette première page du problème du redimensionnement. Si l’on essaie de redimensionner la fenêtre, les éléments ne suivent pas et restent à la même taille. Nous pouvons voir un autre problème en appuyant sur le bouton “Suivant”. À chaque appuie sur ce bouton, la fenêtre actuelle se ferme et un autre s’ouvre au milieu de l’écran. Donc nous devons déplacer chaque fenêtre si la position de base ne nous plaît pas.

La deuxième page est un récapitulatif des produits saisis sous forme de tableau. Ce tableau n’est pas modifiable directement, nous devons donc utiliser les champs présents en dessous pour pouvoir supprimer des lignes. Le bouton “Exporter” permet d’exporter ce tableau en XLS pour le lire sous Excel. Le bouton “Modifier” ouvre une nouvelle fenêtre nous permettant de choisir un produit et de modifier ses champs.

La troisième page permet de saisir la localisation et le type de zone pour chaque unité, situation de travail. Nous pouvons ne pas saisir de localisation et les types de zones sont : Z0, Z1 et Z2.

La quatrième page permet de saisir les différentes sources d’inflammation de l’unité, situation de travail. Les sources sont :

- Surfaces chaudes
- Installations électriques
- Foudre
- Flammes, étincelles
- Électricité statique
- Réaction chimiques

Le champ “Autre” permet de saisir un autre type de source. Il est possible de ne choisir aucune source.

La cinquième page permet de saisir les mesures de prévention mises en place par unité, situation de travail. Les deux types de mesures sont les mesures techniques et les mesures organisationnelles.
Les mesures techniques sont :

- Captage des vapeurs
- Inertage
- Mise à la terre/équipotentialité
- Détection / alarmes
- Matériel (tout type) en adéquation avec la zone*

Le champ autre permet de saisir un autre type de mesure.
Les mesures organisationnelles sont :

- Signalisation des zones
- Formation du personnel et intérimaires
- Plan de prévention/Permis de feu
- Vêtements de travail approprié

Le champ autre permet de saisir un autre type de mesure.
Le champ “Type de zone finale” est grisé et nous n’avons pas réussi à le modifier.
Il est possible de ne sélectionner aucune mesure.

La sixième page permet de saisir les mesures de protection mises en place par unité, situation de travail. Les mesures sont  Events et découplage technique. Le champ “autre” permet de saisir une autre mesure. Il est possible de ne sélectionner aucune mesure.

La septième page permet de lister les mesures complémentaires à mettre en œuvre par unité, situation de travail. Les champs sont : Disposition complémentaire et délai. Il est possible de n'ajouter aucune mesure.

La dernière page permet d’exporter toutes les valeurs au format XLS pour être lu sous Excel. À partir de cette page, il n’est pas possible de revenir en arrière.

En choisissant “Poussière” sur la page d'accueil, la première page s’ouvre avec les champs :

- Nom du produit
- CME (g/m3) : Concentration minimale d’explosion
- Granulométrie (mm) : <0,5 mm ou > 0,5mm
- TAI couche (°C) : Température d’auto-inflammation en couche
- TAI nuage (°C) Température d’auto-inflammation en nuage
- EMI (mJ) : Énergie minimale d’inflammation
- Classe d’explosion : St0, St1, St2 ou St3
- Quantité (kg)
- Conditionnement (kg)
- Unité de travail
- Situation de travail

Aucune contrainte n’est présente sur les champs.

Dans la troisième page, les types de zones sont : Z20, Z21 et Z22.

Dans la cinquième page, les mesures techniques sont :

- Captage des poussières
- Matériel ‘tout type) en adéquation avec la zone
- Séparateur gravitaire/magnétique
- Mise à la terre/équipotentialité

Les mesures organisationnelles sont :

- Nettoyage fréquents
- Formation du personnel et intérimaires
- Plan de prévention/Permis du feu
- Vêtements de travail appropriés
- Signalisation des zones

Les pages suivantes sont les mêmes que celles décrites ci-dessus.

Comme problèmes principaux, nous pouvons voir :

- Les problèmes de redimensionnements des fenêtres
- Il est impossible de sélectionner les Unités, situation de travail depuis le tableau
- Les champs de saisis pour les nombres réel ne sont pas facile d’utilisation
- L’ouverture de nouvelle fenêtre a chaque changement de page

Le logiciel doit être utilisable sur ordinateur. Les données devront être stockables et modifiables. Le stockage de l’information sera possible dans un tableau Excel, une fois qu’elles seront renseignés dans l’application. Mais si le tableau est facilement accessible, lisible et imprimable, l’export Excel pourra être une option.
#### 2.1.2) Besoins fonctionnels

Les besoins attendus pour la nouvelle application sont :

- Une meilleure lisibilité et compréhension de l’application avec l’amélioration de la structure des fenêtres de saisies
- Une aide à côté de certaines fonctionnalités afin que l’utilisateur comprenne leur utilisation (Bulles ou points d’interrogation)
- Une bonne dimension de l’application lors du grossissement ou rétrécissement de la fenêtre dans l’application
- Une saisie plus facile des numéros (pas assez clair, compliqué à saisir sans faire d’erreurs)
- Un changement de nom pour espace afin de le rendre plus clair ( explication plus précise nécessaire sur le fonctionnement de l’ouverture de deux documents en même temps)
- Un affichage qui va avertir l’utilisateur que des champs n’ont pas été saisi correctement. L’affichage ne devra pas le bloquer pour autant
- Un changement du logo

Figure1
Voici le use case de l’application. Les traits avec flèche indiquent que les actions dans les bulles peuvent être effectuées par l’utilisateur.
Un utilisateur peut donc importer des données (via un fichier .json), saisir les produits à risques, consulter une liste des produits, saisir la localisation et le type de zone, sélectionner le type d’inflammation, saisir les mesures de prévention, saisir les mesures de protections disponibles, saisir les mesures à mettre en place et enfin exporter les données au format .csv .pdf ou .json.
#### 2.1.3) Charte graphique et charte éditoriale
La charte graphique s’appuie sur celle des sites web de l’Assurance Maladie Risques Professionnels.
Nous avons utilisé le logo de l’Assurance Maladie risques professionnels.

#### 2.1.4) Analyse des contraintes techniques
Reprise d’une application existante permettant d’évaluer les risques d’explosion dus à différents produits à risques. Langage de programmation utilisé : Java pour l’interface de l’application. Le déroulement de l’application s’effectuera page par page pour faciliter la compréhension de l’utilisateur. Chaque page sera accessible à tout moment par des onglets.
Sur chacune des pages, nous avons travaillé par Unité de travail et Station de travail.
À présent, on voit chaque page et leurs différentes contraintes.

Page 1 : Saisie des produits

Sur cette page, nous saisissons les différents produits à risques. Elle sera donc composée de plusieurs champs à remplir par l’utilisateur avec des contraintes.
Un produit peut être un gaz ou un liquide. Si on choisit « liquide », les champs sont Nom, Date fds, Point éclair, LIE, LES, quantité, conditionnement, (UT/ST), température. Les champs point éclair et température seront précédés d’un choix entre les signes “+” et “-”.
Si on choisit « gaz », on supprime les champs point éclair et température. Les champs Densité, LIE et  LSE auront des valeurs toujours positives et nécessitent deux chiffres après la virgule. LIE et LSE étant des pourcentages, ils sont limités à 100 %. Les champs Quantité, conditionnement, température et point éclair sont des nombres entiers. Le conditionnement sera toujours inférieur à la quantité.
Après l’appui sur « ajouter », les champs gardent leurs valeurs pour éviter une ressaisie. Le parcours des unités et situation de travail devra être facile.	Un lien vers la base de données caratex sera fourni.

Page 2 : Liste des produits

Sur cette page, nous retrouvons un tableau des produits avec toutes les informations saisies sur les pages précédentes ainsi que des cases pour celles saisies après. Il sera possible de revenir sur cette page grâce à l’onglet approprié pour venir sélectionner le produit à modifier. Il sera possible d’exporter la liste dans un format lisible par l’application et aussi d’importer un fichier du même type pour obtenir la liste des produits. Dans le tableau, si le point éclair d’un produit est supérieur à 15, on affiche cette ligne en noir.

Page 3 : Analyse préliminaire

Sur cette page, nous allons saisir la localisation (phrase ou photo) et le type de zone (Z0, Z1 ou Z2) de l’unité et situation de travail. Si on change de page alors que toutes les lignes ne sont pas remplies, un avertissement est affiché mais n’empêche pas le changement.

Page 4 : Identifications des sources d’inflammations

Sur cette page, nous venons sélectionner les différentes sources d’inflammations possibles pour la situation de travail sélectionné. Si la source n’est pas présente, nous pouvons l’écrire nous-même dans le champ Autre.

Page 5 : Mesure des préventions

Sur cette page, nous venons sélectionner, par situation de travail, les mesures de prévention techniques et organisationnelles mises en place. Comme pour la page précédente, un champ Autre est présent si la solution n’est pas présente.
Si les cases “Captage des vapeurs” ou “inertage” et “détection/alarme” sont cochées, il devient possible de modifier le type de zone finale. Sinon, le zonage initial reste sous forme finale.

Page 6 : Mesure de protection

Sur cette page, nous allons sélectionner les mesures de protection mises en place par situation de travail.

Page 7 : Mesure à mettre en place

Sur cette page, nous allons saisir les mesures à mettre en place. Des liens vers les documents de l’INRS seront disponibles.

Page 8 : DRPCE

Sur cette page, un tableau récapitulatif de toutes les données saisies est affiché et il sera possible de l’exporter dans un format lisible par l’application.

### 2.2) Contrat d’équipe / Place dans l’équipe

Présentation de l’équipe (4 personnes):

Étant le chef de projet, mon objectif est de veiller au bon déroulement du projet. J’étais chargé de communiquer avec le client et le superviseur par mail et d’organiser les réunions. J’ai réparti les tâches dans l’équipe et aussi aidé les développeur.

Dupuy Tom est un développeur Java. Il s’est chargé d’effectuer les tâches demandées.

Da Cruz Valentin est un développeur Java. Il s’est chargé d’effectuer les tâches demandées.

Ilya Bulachov a été concepteur, testeur et rédacteur. Il s’est occupé de toutes les documentations, la documentation utilisateur, technique, et le cahier de recette. Il a aussi fait les rapports. Il a fait tous les tests de l’application via des classes Java de tests.
La communication dans le groupe s’est faite en présentiel et via Discord. Les fichiers ont été déposés sur GitLab pour faciliter la transmission de code et d’information.
### 2.3) Planification
Un planning a été prévu avec le client pour les étapes de livraisons du produit :

1re livraison (version 1, 10/11/2021 ):

- Une application java avec :
  - Un affichage respectant la charte graphique mais sans traitement de données
- Une documentation utilisateur
- Une documentation technique
- Un cahier des recettes

2e livraison (version 2, 09/12/2021):

- Une application java avec :
  - Un traitement de données basique sans respecter les contraintes lorsque l’utilisateur va remplir les champs.
- Une documentation utilisateur
- Une documentation technique
- Un cahier des recettes

3e et dernière livraison (version 3, 21/01/2022):

- Une application java avec :
  - Un traitement de donnée respectant toutes les contraintes
  - Une exportation de données
- Une documentation utilisateur
- Une documentation technique
- Un cahier des recettes
Le client fera parvenir ses retours lors des livraisons sur des modifications souhaitées ou s'il souhaiterait voir d’autres parties être mis plus en avant dans le développement du projet. L’équipe de développeurs prendra compte de ces retours et répondra aux besoins du client.

Figure2
### 2.4) Modalités d’organisation pour le projet

La communication durant le projet se fera à l’aide de réunions avec le client. Elles pourront se faire en présentiel ou à l’aide de Zoom selon les disponibilités du client.
La planification et le suivi du projet se feront à l’aide d’un dépôt sur GitLab qui permettra de répertorier les tâches à faire, les répartir dans le groupe et avoir un historique des commits.
Gantt prévisionnel :

Figure3

Figure4

Figure5

Figure6

Figure7

Figure8

Figure9

Figure10
Nous avons fait une première réunion le 25/09/2021.

## 3) La réalisation techniques
### 3.1) Méthodologie
#### 3.1.1) Comparaison des solutions

Après avoir analysé les besoins et les contraintes plusieurs solutions pour la création de l’application sont apparues.
Premièrement, on eu le choix du langage de programmation de l’application. Nous avons choisi le Java car c’est le langage que nous maîtrisions le mieux et c’est un langage très connu dans le monde informatique, il sera donc assez simple pour d’autre développeur de reprendre notre application dans l’optique de l’améliorer.
Ensuite, on a eu le choix entre faire une application dans laquelle la saisie d’information se fait page par page et faire une application dans laquelle un menu permet d’accéder à n’importe quel page de saisie à tout moment. Nous avons opté pour la seconde solution car nous trouvons que c’est la solution la plus optimale et la plus pratique. En effet, l’utilisateur n’aura pas à cliquer plusieurs fois sur les boutons retour et suivant pour revenir à une page qu’il voudrait modifier. Avec le menu, il pourrait aller où il veut quand il veut. C’est beaucoup plus efficace, rapide et pratique.
Puis, concernant le choix du stockage d’informations, nous avons eu le choix entre faire une base de données ou faire un stockage à l’aide de fichier Json. Nous avons choisi de faire un stockage à l’aide de fichier Json car le volume de stockage de l’information est assez minime et peut être stocké facilement. Une base de données est plus réservée au stockage d’un gros volume d’information.

Tableau1
	Option choisit	Option rejeté
Langage de programmation	Java / =>Le plus maîtrisé / =>Connu donc facilite le reprise du projet par d’autre informaticien	C, Python / =>Pas totalement maîtrisé
Structure framework	Menu / =>Pratique, rapide, efficace	Page par Page / => Encombrant, peu pratique
Stockage données	Json / =>Efficace pour le stockage de peu de donnée	Base de donnée / =>Pas besoin d’un tel stockage pour notre application

#### 3.1.2) Outil de conception et de développement

Pour construire notre application, on a eu recours à différents outils de conception et de développement.
Comme outil de conception, nous avons choisi PlantUmlEditor. On a choisit cet outil car c’est celui que nous connaissions le mieux. De plus, c’est un outil rapide, efficace et simple d’utilisation ce qui nous a permis de concevoir des diagrammes clairs et précis rapidement. Voici le lien pour y accéder : Le lien
Pour les outils de développement, nous avons utilisé les deux IDE suivant: Eclipse et Visual Studio Code. Nous les avons choisis car ce sont ceux que nous maîtrisions le mieux et qui sont le plus pratique pour la création d’une application.
Concernant la mutualisation du code, nous avons utilisé GitLab. C’est un moyen très pratique de partagé le code de l’application et de pouvoir la modifier depuis plusieurs appareils en même temps. Cela nous a permis d’être beaucoup plus efficaces dans la création de l’application.
3.2) Déroulement
#### 3.2.1) Technique : Problèmes, solution, réorientations

Durant le projet, nous n’avons pas rencontré de problème particulier. Nous avons pu faire toutes les fonctionnalités demandées, respecter les contraintes et les besoins du client. Le seul élément que nous avons décidé de changer est la fréquence des rendez-vous avec le client et notre superviseur. Nous avons adapté nos dates en fonction du volume de travail à effectuer. Au début, nous avons fait des réunions chaque semaine car nous avions beaucoup d’éléments à mettre en place. Puis, lorsque les idées et les tâches étaient fixées, nous avons décidé de faire des réunions bimensuelles, c’est dire toute les deux semaines car nous savions ceux que nous avions à faire. Il était inutile de faire des réunions alors qu’on savait déjà ce que nous avions à faire.
#### 3.2.2) Évolution de la demande et restructurations dans l’équipe

La demande n’a pas beaucoup évolué en fonction du temps car elle était préalablement bien fixée. En effet, nous avons fait un cahier des charges précis et planifier notre projet avec un diagramme de Gantt, donc la demande n’a pas changé. Les seuls éléments qui ont été demandés plus tard étaient des petits éléments visuels (respect de la charte graphique) et des précisions pour des saisies d’informations.
Notre équipe a très bien fonctionné et ceux du début à la fin, c’est pourquoi les rôles préalablement définis n’ont pas été changés et ont convenu à tous les membres de l’équipe.

#### 3.2.3) Interaction entre équipe et client

L’interaction entre l’équipe et le client s’est faite par des réunions en présentiel quand les horaires et la date convenaient à tous les membres du projet ou presque tous. Le reste des réunions qui représentaient la majorité des réunions se faisaient en distanciel à l’aide de Zoom. La communication des dates de réunions, la transmission de compte-rendu de réunion, d’ordre du jour, la demande d’informations supplémentaires et la livraison de l’application avec la documentation se sont fait par mails.
### 3.3) Résultats
#### 3.3.1) Pertinence et objectif

Durant ce projet, nous avons respecté toutes les dates de livraison. Le dossier était composé de l’application ainsi que des documentations. Concernant les documentations, nous avons livré une documentation utilisateur, une documentation technique, un cahier des recettes et un rapport. Suite à ces livraisons, le client faisait des retours à la prochaine réunion et les objectifs fixés initialement étaient tous atteints. Seul quelques modifications minimes étaient faites.

#### 3.3.2) Description technique
## 4) Bilans
### 4.1) Technique
#### 4.1.1) Comparatif attendu/réalisé

L’intégralité des fonctionnalités initialement prévue a été réalisée. Il ne reste rien à faire, toutes les tâches ont été terminé. L’avancement du projet est de 100 %.
#### 4.1.2) Connaissance existante et acquises

Avant de débuter le projet, nous avions déjà eu quelque expérience de travaux en groupe notamment en MPA ou lors du projet tuteuré de la première année de DUT. Nous savions comment planifier correctement un projet, comment communiquer, quels outil de conception et de développement utiliser. Nous savions codé en Java. Nous savions comment rédiger des documentations.
Cependant, malgré cette bonne connaissance des outils, de langage de programmation et de gestion de projet, nous avons pu acquérir de nouvelles connaissances. Tout d’abord, nous avons appris à communiquer, prévoir des réunions avec un client réel. Ce qui a pu mieux nous initier au monde du travail. Ensuite, nous avons pu perfectionner nos connaissances de Java, notamment dans les tableaux de saisies. Puis, on a pu améliorer nos compétences de rédaction de documentation.

#### 4.1.3) Efficacité et impact réel du produit

### 4.2) Humain
#### 4.2.1) Relations au sein du projet, comparatif prévisionnel/réel
#### 4.2.2) Relations entre l’équipe et le client

### 4.3) Personnel
#### 4.3.1) Apport du projet pour moi
#### 4.3.2) Mon apport dans le projet

## Conclusion

## Lexique

Java : Langage de programmation orienté objet.

C : Langage de programmation impératif généraliste.

Diagramme de Gant : Outil qui permet d’organiser un projet dans le temps. Il permet de visualiser l’ensemble des étapes d’un projet. On peut voir les tâches à faire avec les personnes qui y sont associées et le temps mis à disposition pour compléter la tâche.

GitLab : Outil/Service web permettant de mutualiser le code d’un projet pour améliorer l’efficacité de travail en groupe.

JSON : JavaScript Object Notation, est un format utilisant la notation des objets JavaScript pour transmettre de l'information structurée compacte.

Zoom : Outil de communication pour effectuer des appels en ligne.

Discord : Outil de communication pour communiquer à distances, faire des appels, partager des documents.

Cahier de recettes : Document relatant tous les tests d’une application.

Document utilisateur : Document pour les utilisateurs d’une application qui décrit les actions que l’on peut faire sur l’application. C’est comme un guide de l’application.

Document technique : Document destiner à des ingénieurs informatiques qui décrit l’application d’un point de vue technique. Il montre les classes principales ( Diagrammes de classes ), arborescence de l’application, les classes test etc.

Cahier des charges : Document établie avec le client dans lequel on retrouve une analyse de l’existant, les besoins des clients, les contraintes et l’organisation du projet.

Use case : C’est un schéma reflétant les actions qu’un utilisateur va pouvoir effectuer dans l’application.

## Bibliographie
## Table des annexes

## Table des illustrations

## Annexes
## Résumé
Notre client Mr Hardy Laurent travaillant en tant que contrôleur de sécurité chez la CARSAT à remarqué que l’application OSER-ATEX, évaluant les risques d’explosions d’élément chimique dans une zone de travail, est devenu trop encombrante et présente trop de défaut pour les utilisateurs. En effet, elle avait des problèmes d’affichages et n’était pas optimisé, elle n’était pas assez pratiques.
C’est pourquoi notre projet a été crée. Notre objectif, fixé par Laurent Hardy, était d’étudier l’ancienne application « OSER-ATEX » codée en C et d’en créer une toute nouvelle réglant les anciens problèmes et répondant aux besoins et aux contraintes fixés.
Nous avons donc commencé par établir un cahier des charges et planifier le projet. Pour améliorer notre organisation, nous avons effectué un digramme de Gantt. Nous avons donc pu établir et répartir les tâches à faire. Nous avons pu planifier les rendez vous et mettre en évidence les dates de rendus.
Ensuite, nous avons commencé le développement de notre nouvelle application « EVAL-ATEX ». La première étape était de créer l’intégralité de l’interface de l’application tout en respectant les contraintes du client Laurent Hardy.
Puis nous avons développer le traitement de données de l’application, c’est à dire que les boutons, les zones de saisies et les affichages fonctionnaient correctement.
Enfin, nous avons ajouté des contraintes sur la saisie de l’utilisateur, ainsi que l’importation et l’exportation de données.
Bien évidemment, des réunions quotidiennes bis-mensuel ont permis de nous mettre d’accord avec le client pour respecter ses exigences et modifier certains éléments dans le cas où il ne convenait pas.
En bilan, nous avons pu fournir toutes les documentations, ainsi que l’application à temps pour le client. Elle répondait aux besoins du client et respectait les contraintes demandées. Ce fut une expérience très bénéfique pour notre groupe car on a travaillé avec un client réel. On a pu apprendre à planifier un projet, organiser des rendez-vous, communiquer en groupe, apprendre de nouveaux élément en Java, faire des documentations et des tests d’application.